| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN NHAM |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: /QĐ-UBND |  | # Sơn Nham, ngày tháng 03 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án phòng chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp

và cấp nước sinh hoạt cho người và gia súc năm 2025 trên địa bàn

xã Sơn Nham

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN NHAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 05/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn;

Căn cứ Công văn số 492/UBND-NNMT ngày 28/02/2025 của UBND huyện Sơn Hà về việc triển khai các biện pháp phòng, chống hạn, thiếu nước năm 2025;

Theo đề nghị của Ban chỉ huy Phòng, chống hạn xã Sơn Thành về việc xin phê duyệt Phương án phòng, chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt năm 2025 trên địa bàn xã Sơn Nham.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án phòng, chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho người và gia súc năm 2025 trên địa bàn xã Sơn Nham, với các nội dung sau:

1. Dự đoán khả năng diện tích bị khô hạn:

Tổng diện tích bị hạn có thể thiếu nước khoảng: 48,5 ha, trong đó:

- Diện tích bị hạn chủ yếu là cây lúa khoảng: 25 ha;

- Cây ngô khoảng: 4,5 ha;

- Còn 1 số cây trồng khác như: rau các loại; cây công nghiệp ngắn ngày (Lạc, đậu các loại): 19 ha;

- Dự kiến số gia súc bị thiếu nước: 500 con.

- Số người bị thiếu nước sinh hoạt: 330 người.

2. Giải pháp phòng, chống hạn:

2.1. Giải pháp quản lý và chỉ đạo:

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống hạn, từ xã đến các thôn, khu dân cư do Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên gắn liền với Đảng ủy viên đứng cánh.

- Giao nhiệm vụ cho Ban cán sự thôn, khu dân cư tiến hành họp dân huy động mọi nguồn lực hiện có, tìm kiếm địa điểm khắc phục khô hạn và điểm cung cấp nước tưới tiêu cho cánh đồng, nước sinh hoạt cho dân.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình nắng hạn, thiếu nước và diện tích các vùng bị hạn để tập trung chống hạn kịp thời, trên tinh thần tự lực tại chỗ bằng mọi biện pháp. Nếu xảy ra hạn, phải thực hiện nghiêm túc chế độ trực báo 10 ngày/lần vào các ngày 10, 20, 30 hàng tháng.

- Chỉ đạo cho nông dân chuyển diện tích lúa vùng gò, ruộng chân cao thường xuyên thiếu nước, cần chuyển đổi cây trồng ngắn hạn chịu hạn cao, luôn đảm bảo lương thực cho người dân, không để tình trạng ruộng khô hạn bỏ hoang, không canh tác vào vụ Hè Thu năm 2025.

- Huy động nguồn lực nhân dân, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban chỉ huy Quân sự xã, Công an xã Sơn Nham phối hợp đồng bộ ra quân nạo vét kênh mương tại các thôn Bầu Sơn, Cận Sơn, Xà Nay, Xà Riêng, Canh Mo, xây dựng đập bổi nhỏ, vận động người dân mua ống dẫn nước về ruộng từ nguồn nước trên khe núi, khe mương. Tuyên truyền giáo dục người dân không khai thác keo, chặt phá rừng đầu nguồn, khe suối làm ảnh hưởng đầu nguồn nước dẫn đến khô kiệt nguồn nước tưới tiêu cho cánh đồng, nước sinh hoạt tự chảy cung cấp người và gia súc chăn nuôi.

- Bàn giao nhiệm quản lý các công trình thủy lợi và hệ thống nước tự chảy cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Sơn Nham bảo vệ và quản lý, không để tình trạng trộm cắp, người dân đập phá, thiếu ý thức trách nhiệm bảo vệ, lấy nước sử dụng không đúng mục đích như: nước vào ao nuôi cá; Công chức Tư Pháp -HT tham mưu cho UBND  xã  xử phạt nghiêm khắc những đối tượng có hành vi phá hoại tài sản công cộng.

2.2. Giải pháp khắc phục công trình:

- Tận dụng triệt để mọi nguồn nước có sẵn, khai thác tối đa trên cơ sở hợp lý và tiết kiệm đem lại hiệu quả, không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái chung trên địa bàn xã.

- Dọn vệ sinh, nạo vét kênh nương nội đồng các bể chứa nước, bể thu nước đầu nguồn, xây dựng tu bổ sửa chữa các điểm đập, bể chứa nước bị rạn nứt, rò rĩ thẩm thấu nước chảy ra ngoài, kiểm tra các hệ thống van sả cát, dọn đất đá.

- Tu bổ và sửa chữa lại một số đường ống dẫn nước bị bể, hư hỏng của nguồn nước sinh hoạt tự chảy, khắc phục các điểm ống đầu nối bị rò rĩ, kênh mương tưới tiêu.

- Một số cánh đồng khô hạn không đủ nước tưới tiêu cho vụ Hè thu 2025, tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.

2.3. Kinh phí thực hiện:

- Dự kiến kinh phí mua máy bơm tưới tiêu chống hạn 05 máy bơm kinh phí 30.000.000 đồng; tưới tiêu cánh đồng khô hạn khoảng 25 ha; trong đó: cánh đồng hóc liên 8ha thôn Xà Nay; cánh đồng hóc Đèo 12 ha thôn Xà Riêng; cánh đồng Xà Ruông 5 ha, thôn Cận Sơn;

- Hỗ trợ nạo vét kênh mương nội đồng kinh phí 17.000.000 đồng;

- Kinh phí hỗ trợ cho người và vật nuôi là: 10.500.000 đồng,

- Dự kiến nguồn kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ khoảng 14.000.000 đồng.

Tổng cộng nguồn kinh phí là: 71.500.000 đồng (Bảy mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng chẳn).

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống hạn có nhiệm vụ sau:

- Tham mưu UBND xã triển khai thực hiện phương án và dự toán kinh phí phòng, chống hạn năm 2025 đã được phê duyệt;

- Sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, thực tế theo phương án, kế hoạch đã được xây dựng và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

- Phối hợp chặt chẽ với HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp xã Sơn Nham quản lý, khai thác, bảo vệ có hiệu quả các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tự chảy;

- Tài chính - Kế toán có trách nhiệm tham mưu nguồn kinh phí đã được phê duyệt, chi các khoản theo đúng Phương án đã được duyệt;

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường và cán bộ phụ trách Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông - Thú y cơ sở có trách nhiệm theo dõi thường xuyên tình hình điều tiết nước tại các thôn;

- Đài truyền thanh xã có trách nhiệm thông tin phòng, chống hạn trên hệ thống loa truyền thanh xã, vận động toàn dân tham gia phòng, chống hạn, phát động phong trào tiết kiệm nước, bảo vệ tài sản công ích các hệ thống nước sinh hoạt tự chảy.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Văn phòng - Thống kê; Tài chính - Kế toán, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - UBND huyện; - Phòng NN&MT huyện; - TT Đảng ủy, HĐND xã; - CT, PCT UBND xã; - Văn phòng, Địa chính, GT-TL xã; - Mặt trận, các Hội đoàn thể xã; - Trưởng thôn các thôn; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Nguyễn Khánh Vũ |
| --- | --- |